Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | SAM Trevano |
| Data | 27.03.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante questa lezione di progetti mi sono occupato di svolgere dei test per i vari riconoscimenti delle targhe svizzere per vedere se e quanto funzionasse bene la soluzione che avevo adottato la scorsa lezione. Dopo qualche ora di test di targhe ho constatato che questa soluzioine funziona per il 90% dei casi, fa fatica a riconoscere cerche targhe svizzere per via di alcune angolazioni, le targhe con un solo numero non le riconosce. Il tempo restante l’ho passato per cercare una possibile integrazione con la webcam e l’impostazione del file di output CV ma per il momento non ho ancora trovato una soluzione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non ho riscontrato alcun problema con la sua rispettiva soluzione. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In ritardo rispetto alla pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Migliorare il riconoscimento delle targhe svizzere |